Table of Contents

Logo yCogniCore Cloud

# 1	yCogniCore Cloud

### 1.0.1	Plateforme ERP SaaS multi-tenant

## 1.1	Rapport Journalier n°10

Sprint H0 — Socle Invariable

Auteur : Yameogo Idrissa Date : 30 septembre 2026 Version : 2.0

Document produit dans le cadre du stage à SOCIETE BENJEDDOU TECHNOLOGIE

## 1.2	Table des matières

- Contexte de la journée

- Tâches réalisées et leur déroulement

- Fonctionnalités développées, modifiées, corrigées ou testées

- Modélisation des données et architecture

- Résolution de problèmes détaillée

- Résultats obtenus

- Bilan et prochaines étapes

# yCogniCore Cloud

## Plateforme ERP SaaS multi-tenant

### 1.2.1	Rapport Journalier n°10

Sprint H0 — Socle Invariable

Auteur : Yameogo Idrissa Date : 30 septembre 2026 Version : 2.0

Document confidentiel — Stage SOCIETE BENJEDDOU TECHNOLOGIE

## 1.3	1. Contexte de la journée

### 1.3.1	1.1. Situation d’entrée

À l’issue de la journée du 29 septembre 2026 (Rapport n°09), le socle invariant de la Phase 1 était produit mais non validé.

| Élément | Statut au 29/09 |
| --- | --- |
| 13 migrations SQL | Produites |
| Script provisioning Python | Produit |
| Seeds de test | Produits |
| 7 ADR (001 à 007) | Produits |
| BACKLOG (37 points, 5 horizons) | Produit |
| Sprint H0 | 1/6 points validés (BL-001) |

Le socle SQL était validé (BL-001) mais les 5 autres points bloquants du Sprint H0 restaient à traiter pour permettre le démarrage de l’implémentation Spring Boot.

### 1.3.2	1.2. Objectifs de la journée

Objectif principal : clôturer les 5 points restants du Sprint H0.

| # | Point | Description |
| --- | --- | --- |
| BL-002 | Décision Spring Boot | Trancher Spring Boot 4 vs 3.5 LTS |
| BL-003 | Décision Angular | Trancher Angular 22 vs 20 LTS |
| BL-004 | Intégration Flyway | Piloter le schéma par Flyway |
| BL-005 | Planification partitions | Automatiser la création des partitions |
| BL-006 | Docker Compose complet | PG + Redis + Vault + MinIO |

Enjeu stratégique : le Sprint H0 conditionne l’intégralité du Sprint H1 (Backend socle). Sans la clôture de H0, aucun développement Spring Boot ne peut démarrer.

### 1.3.3	1.3. Contraintes imposées

- Sauvegarde préalable obligatoire de tout l’existant

- Traçabilité totale des décisions (ADR)

- Documentation systématique des problèmes rencontrés

- Preuves visuelles pour chaque étape validée

## 1.4	2. Tâches réalisées et leur déroulement

La journée s’est organisée en 7 blocs séquentiels, chacun avec des objectifs mesurables et des livrables précis.

### 1.4.1	Vue d’ensemble

| Bloc | Horaire | Objet | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| BLOC 0 | 08h30 → 09h00 | Briefing, arborescence, sauvegarde | 30 min |
| BLOC 1 | 09h00 → 10h30 | Reconstruction des 13 migrations | 1h30 |
| BLOC 2 | 10h30 → 11h30 | Décisions technologiques (ADR-008, ADR-009) | 1h |
| BLOC 3 | 11h30 → 12h30 | Intégration Flyway (BL-004) | 1h |
| BLOC 4 | 12h30 → 13h30 | Maintenance partitions (BL-005) | 1h |
| BLOC 5 | 13h30 → 15h00 | Docker Compose complet (BL-006) | 1h30 |
| BLOC 6 | 15h00 → 15h30 | Nettoyage, tags, clôture | 30 min |

### 1.4.2	Tâche 1 — Briefing et sauvegarde initiale (BLOC 0)

Objectif : préparer l’environnement et sécuriser l’existant avant toute manipulation.

Déroulement :

- Vérification de l’environnement : Docker actif, conteneur pg-ycc en Up, PostgreSQL 16.11 accessible, port 5432 exposé.

- Vérification de l’arborescence initiale : tree db/ -L 3 → 6 fichiers seulement (V1-V3 CP, V1-V3 Tenant).

- Création d’une sauvegarde horodatée : db.backup-20260930-094319/.

Arborescence initiale

Figure 1 — Arborescence initiale : 6 fichiers SQL.

Sauvegarde et reconstruction

Figure 2 — Création de la sauvegarde + reconstruction de l’arborescence.

Résultat : environnement préparé, sauvegarde créée, arborescence propre.

01 pgsty pull

01 pgsty pull

Création de la sauvegarde horodatée db.backup-20260930-094319/.

Création de la sauvegarde horodatée db.backup-20260930-094319/.

Arborescence initiale : 6 fichiers SQL (V1-V3 CP + V1-V3 Tenant).

Arborescence initiale : 6 fichiers SQL (V1-V3 CP + V1-V3 Tenant).

État des conteneurs Docker au démarrage de la journée.

État des conteneurs Docker au démarrage de la journée.

Durée effective : 30 minutes.

État final Git : historique des commits et tags de la journée.

État final Git : historique des commits et tags de la journée.

Commit BL-004 : intégration Flyway + ADRs 008/009/010.

Commit BL-004 : intégration Flyway + ADRs 008/009/010.

### 1.4.3	Tâche 2 — Reconstruction des 13 migrations SQL (BLOC 1)

Objectif : reconstruire proprement les 13 migrations SQL selon l’Approche A.

Déroulement :

- Control Plane (6 migrations) : V1 à V6 (socle, abonnements, quotas IA, transversales, sécurité Superadmin, enrichissements).

- Tenant (7 migrations) : V1 à V7 (socle RBAC, password history, login attempts, extensions, enrichissements, verrouillage).

- Vérification par fichier : comptage des CREATE TABLE, CREATE FUNCTION, CREATE TRIGGER, CREATE INDEX.

Résultat : 13 fichiers SQL (6 CP + 7 Tenant) + 1 vérificateur.

Compteurs par migration (CREATE TABLE, FUNCTION, TRIGGER, lignes).

Compteurs par migration (CREATE TABLE, FUNCTION, TRIGGER, lignes).

13 migrations finales

Figure 3 — Vérification finale : 6 migrations CP + 7 Tenant = 13.

Durée effective : 1 heure 30.

### 1.4.4	Tâche 3 — Décisions technologiques (BLOC 2)

#### 1.4.4.1	3.1. ADR-008 — Choix de Spring Boot 4

Décision : adoption de Spring Boot 4.1.1.

Justifications :

- Version déjà opérationnelle dans le projet

- Support LTS jusqu’en 2031

- Compatibilité avec Spring Cloud 2026.0

- Support d’Hibernate 7 (multi-tenant natif — ADR-006)

#### 1.4.4.2	3.2. ADR-009 — Choix d’Angular 22 LTS

Décision : adoption d’Angular 22.2.0 LTS.

Justifications :

- Version déjà opérationnelle (rapport 08-78)

- Support LTS jusqu’à fin 2027

- Signals + Standalone Components stables

- Compilateur Vite (performance accrue)

Durée effective : 1 heure.

### 1.4.5	Tâche 4 — Intégration Flyway (BLOC 3 — BL-004)

Objectif : faire piloter le schéma Control Plane par Flyway.

#### 1.4.5.1	4.1. Ajout des dépendances

Ajout de flyway-core et flyway-database-postgresql dans pom.xml.

Indentation TAB

Figure 4 — Diagnostic : indentation TAB détectée dans le pom.xml.

Dépendances pom.xml

Figure 5 — Ajout des dépendances Flyway + vérification visuelle.

#### 1.4.5.2	4.2. Validation et compilation

Validation OK

Figure 6 — XML valide + compilation OK.

#### 1.4.5.3	4.3. Configuration application.yml

application.yml

Figure 7 — application.yml créé (49 lignes).

#### 1.4.5.4	4.4. Problème : Spring Boot 4 sans starter Flyway

Starters Boot 4

Figure 8 — Diagnostic : aucun starter Flyway n’existe pour Boot 4.

#### 1.4.5.5	4.5. Résultat — 6 puis 7 migrations appliquées

Flyway history

Figure 9 — flyway_schema_history : 7 migrations (V1 à V7).

Durée effective : 1 heure.

### 1.4.6	Tâche 5 — Maintenance automatique des partitions (BLOC 4 — BL-005)

Objectif : automatiser la création des partitions mensuelles.

#### 1.4.6.1	5.1. Création de la migration V7

Table partition_maintenance_log avec traçabilité complète.

V7 créé

*Figure 10 — V7__add_partition_maintenance.sql créé.*

#### 1.4.6.2	5.2. Succès — 12 partitions créées

Endpoint success

Figure 11 — POST /api/admin/partitions/run : nbPartitionsCreees: 12, nbErreurs: 0.

#### 1.4.6.3	5.3. Vérification en base

Partitions demo001

Figure 12 — demo001 : 30 objets (3 audit_log + 3 login_attempts + index hérités).

#### 1.4.6.4	5.4. Journal de traçabilité

Journal CP

Figure 13 — partition_maintenance_log : SUCCES=12, ECHEC=12.

Durée effective : 1 heure.

### 1.4.7	Tâche 6 — Docker Compose complet (BLOC 5 — BL-006)

Objectif : provisionner 4 services sans perte de données.

#### 1.4.7.1	6.1. Analyse des volumes et ports

Volumes Docker

Figure 14 — Volume pg_ycc_data (85 Mo) identifié pour réutilisation.

#### 1.4.7.2	6.2. Fichiers d’infrastructure + validation

Validation YAML

Figure 15 — YAML docker-compose validé.

#### 1.4.7.3	6.3. Démarrage de la stack

Docker compose up

Figure 16 — Démarrage : 4 services, 1 réseau, 3 volumes.

#### 1.4.7.4	6.4. Récapitulatif infrastructure

Récapitulatif BL-006

Figure 17 — Les 4 services opérationnels + Vault + MinIO + Redis + PostgreSQL.

Durée effective : 1 heure 30.

### 1.4.8	Tâche 7 — Nettoyage et clôture (BLOC 6)

Actions :

- Exclusion des .backup du dépôt Git

- Commit final

- Tag v0.2.0-phase1-h0-complete

Commits de la journée :

| Commit | Description |
| --- | --- |
| 33170d5 | BL-004 — Flyway + ADRs 008/009/010 |
| cd6c4fb | Chore : exclusion .backup |
| 2b1b9fc | BL-005 — Maintenance partitions |
| b91c7d5 | BL-006 — Docker Compose complet |
| 0f37c82 | Chore : nettoyage + correction vault/init.sh |

Durée effective : 30 minutes.

## 1.5	3. Fonctionnalités développées, modifiées, corrigées ou testées

### 1.5.1	3.1. Fonctionnalités développées (nouvelles)

#### 1.5.1.1	F-01 — Maintenance automatique des partitions

Description : job planifié qui crée automatiquement les partitions mensuelles audit_log et login_attempts sur toutes les bases tenant.

Composants créés : - Migration V7 : table partition_maintenance_log - Entité PartitionMaintenanceLog.java - Repository PartitionMaintenanceLogRepository.java - Service PartitionMaintenanceService.java (~150 lignes) - Scheduler PartitionMaintenanceScheduler.java (cron mensuel) - Controller PartitionMaintenanceController.java (2 endpoints)

#### 1.5.1.2	F-02 — Configuration Flyway explicite

Composants créés : FlywayConfig.java (~60 lignes).

#### 1.5.1.3	F-03 — Configuration Spring Security minimale

Composants créés : SecurityConfig.java (~40 lignes).

#### 1.5.1.4	F-04 — Infrastructure Docker complète

Composants créés : infra/docker-compose.yml, infra/Makefile, infra/vault/init.sh, infra/minio/init.sh.

#### 1.5.1.5	F-05 — Activation du scheduling Spring

Composants créés : BackendApplication.java modifié (@EnableScheduling).

### 1.5.2	3.2. Fonctionnalités modifiées

| Fichier | Modification |
| --- | --- |
| backend/pom.xml | Ajout flyway-core, flyway-database-postgresql |
| backend/src/main/resources/application.yml | Créé |
| backend/src/main/java/.../BackendApplication.java | Ajout @EnableScheduling |
| infra/vault/init.sh | docker exec au lieu de vault direct |
| infra/minio/init.sh | boto3 au lieu de mc |
| tenant_databases | db_user = postgres |

### 1.5.3	3.3. Fonctionnalités testées

| Test | Résultat |
| --- | --- |
| Migrations Control Plane | 9/9 ✅ |
| Migrations Tenant | 13/13 ✅ |
| Flyway contrôle schéma | 7/7 ✅ |
| Maintenance partitions | 12/12 succès ✅ |
| Docker healthchecks | 4/4 healthy ✅ |
| Vault transit | ycc-mfa-key ✅ |
| MinIO buckets | 3/3 ✅ |
| Redis PING | PONG ✅ |
| PostgreSQL préservation | 3 bases intactes ✅ |

Test 12 Tenant : NOTICE OK — password_history append-only.

Test 12 Tenant : NOTICE OK — password_history append-only.

Test 10 Tenant : NOTICE OK — VERROUILLE après 5 échecs.

Test 10 Tenant : NOTICE OK — VERROUILLE après 5 échecs.

Test 6 CP : 6 fonctions critiques créées.

Test 6 CP : 6 fonctions critiques créées.

Test 5 CP : 6 triggers d’immuabilité actifs.

Test 5 CP : 6 triggers d’immuabilité actifs.

Test 4 CP : 11 colonnes critiques vérifiées.

Test 4 CP : 11 colonnes critiques vérifiées.

Test 3 CP : 0 table manquante (toutes présentes).

Test 3 CP : 0 table manquante (toutes présentes).

Tests Control Plane :

Tests Tenant :

## 1.6	4. Modélisation des données et architecture

### 1.6.1	4.1. Schéma Control Plane (21 tables + 2 partitions)

| Version | Description | Tables |
| --- | --- | --- |
| V1 | Socle | 5 |
| V2 | Abonnements | 2 |
| V3 | Quotas IA | 1 |
| V4 | Transversales | 9 |
| V5 | Sécurité Superadmin | 4 + 2 partitions |
| V6 | Enrichissements | (ALTER) |
| V7 | Maintenance partitions | 1 |
| Total |  | 21 + 2 |

### 1.6.2	4.2. Schéma Tenant (14 tables + 8 partitions)

| Version | Description | Tables |
| --- | --- | --- |
| V1 | Socle RBAC + audit | 8 + 2 partitions |
| V2 | Password history | 1 |
| V3 | Login attempts | 1 + 3 partitions |
| V4 | Extensions | 4 |
| V5 | Enrichissements | (ALTER) |
| V6 | Enrichissements | (ALTER) |
| V7 | Verrouillage | (TRIGGER) |
| Total |  | 14 + 8 |

### 1.6.3	4.3. Architecture Docker

4 services orchestrés : PostgreSQL 16, Redis 7-alpine, Vault 1.17.6, MinIO (pgsty).

### 1.6.4	4.4. Architecture Spring Boot

8 composants Java (Application, Config, Controller, Entity, Repository, Scheduler, Service, Security).

## 1.7	5. Résolution de problèmes détaillée

11 problèmes rencontrés et résolus au cours de la journée.

### 1.7.1	Problème 1 — Indentation TAB dans le pom.xml

Solution : regex robuste ([ \t]*)</dependencies>.

### 1.7.2	Problème 2 — Flyway ne s’exécute pas (Boot 4)

Solution (ADR-010) : bean Flyway explicite.

### 1.7.3	Problème 3 — Conflit Flyway / migrations manuelles

Solution : drop + recreate de la base

Structure partition_maintenance_log

Figure — Structure de la table partition_maintenance_log. .

### 1.7.4	Problème 4 — Endpoint 401 Unauthorized

Solution : SecurityConfig.java.

### 1.7.5	Problème 5 — 0 tenants détectés

Solution : INSERT dans tenant_databases.

### 1.7.6	Problème 6 — 12 erreurs password

Solution : ALTER ROLE ycc_tenant_app WITH PASSWORD 'postgres'.

### 1.7.7	Problème 7 — DDL CREATE interdit

Solution (ADR-011) : passage à db_user = 'postgres'.

### 1.7.8	Problème 8 — Image MinIO retirée

Solution (ADR-013) : pgsty/minio.

### 1.7.9	Problème 9 — Healthcheck Vault IPv6

Solution (ADR-012) : 127.0.0.1.

### 1.7.10	Problème 10 — boto3 absent

Solution : conteneur python:3.11-alpine éphémère.

### 1.7.11	Problème 11 — mc non téléchargeable

Solution : boto3.

## 1.8	6. Résultats obtenus

### 1.8.1	6.1. Livrables produits

| Livrable | Localisation | Statut |
| --- | --- | --- |
| 13 migrations SQL | db/migration/ | ✅ |
| Script provisioning Python | db/scripts/provisioning_tenant.py | ✅ |
| 3 fichiers de seeds | db/seeds/ | ✅ |
| 6 ADRs (008-013) | docs/adr/ | ✅ |
| 8 fichiers Java | backend/src/main/java/ | ✅ |
| 4 fichiers infra/ | infra/ | ✅ |
| application.yml | backend/src/main/resources/ | ✅ |
| 3 dumps SQL | database/dumps/ | ✅ |

### 1.8.2	6.2. Statistiques de la journée

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Commits Git | 5 |
| Tags créés | 1 |
| Services Docker opérationnels | 4 |
| Bases PostgreSQL | 3 |
| Tables logiques | 35 |
| Migrations Flyway appliquées | 7 |
| Partitions créées automatiquement | 12 |
| Tests réussis | 22 |

## 1.9	Annexe — Galerie complète des captures

Cette annexe regroupe les 19 captures complémentaires produites durant la journée du 30 septembre 2026.

### 1.9.1	A.1 — 20 nb tables seeds

20 nb tables seeds

Figure A.1 — 20 nb tables seeds.

### 1.9.2	A.2 — 21 etat apres seed

21 etat apres seed

Figure A.2 — 21 etat apres seed.

### 1.9.3	A.3 — 22 flyway history 7

22 flyway history 7

Figure A.3 — 22 flyway history 7.

### 1.9.4	A.4 — 25 compilation demarrage

25 compilation demarrage

Figure A.4 — 25 compilation demarrage.

### 1.9.5	A.5 — 26 endpoint 0

26 endpoint 0

Figure A.5 — 26 endpoint 0.

### 1.9.6	A.6 — 27 errors password

27 errors password

Figure A.6 — 27 errors password.

### 1.9.7	A.7 — 28 alter role

28 alter role

Figure A.7 — 28 alter role.

### 1.9.8	A.8 — 29 tenant databases

29 tenant databases

Figure A.8 — 29 tenant databases.

### 1.9.9	A.9 — 32 partitions demo002

32 partitions demo002

Figure A.9 — 32 partitions demo002.

### 1.9.10	A.10 — 36 ports

36 ports

Figure A.10 — 36 ports.

### 1.9.11	A.11 — 37 dumps

37 dumps

Figure A.11 — 37 dumps.

### 1.9.12	A.12 — 39 images modif

39 images modif

Figure A.12 — 39 images modif.

### 1.9.13	A.13 — 40 test pull

40 test pull

Figure A.13 — 40 test pull.

### 1.9.14	A.14 — 42 healthcheck

42 healthcheck

Figure A.14 — 42 healthcheck.

### 1.9.15	A.15 — 43 vault healthy

43 vault healthy

Figure A.15 — 43 vault healthy.

### 1.9.16	A.16 — 44 verif pg

44 verif pg

Figure A.16 — 44 verif pg.

### 1.9.17	A.17 — 45 tests services

45 tests services

Figure A.17 — 45 tests services.

### 1.9.18	A.18 — 46 init vault ok

46 init vault ok

Figure A.18 — 46 init vault ok.

### 1.9.19	A.19 — 47 init minio ok

47 init minio ok

Figure A.19 — 47 init minio ok.

## 1.10	7. Bilan et prochaines étapes

### 1.10.1	7.1. Sprint H0 — Clôturé (6/6)

| # | Point | Statut |
| --- | --- | --- |
| BL-001 | Tests migrations | ✅ |
| BL-002 | Décision Spring Boot | ✅ |
| BL-003 | Décision Angular | ✅ |
| BL-004 | Flyway intégré | ✅ |
| BL-005 | Partitions automatiques | ✅ |
| BL-006 | Docker Compose complet | ✅ |

### 1.10.2	7.2. Avancement global Phase 1

| Chantier | Avant | Après |
| --- | --- | --- |
| Scripts SQL | 95 % | 100 % |
| Infrastructure Docker | 0 % | 100 % |
| Flyway | 0 % | 100 % |
| Backend Spring Boot | 5 % | 30 % |
| Phase 1 globale | ~72 % | ~82 % |

### 1.10.3	7.3. Reste à faire

Sprint H1 — Backend socle (8 points) :

| # | Point | Description |
| --- | --- | --- |
| BL-007 | Entités JPA Control Plane | 21 tables |
| BL-008 | Entités JPA Tenant | 14 tables |
| BL-009 | Repositories Spring Data | 35 repositories |
| BL-010 | Multi-tenant routing | ADR-006 |
| BL-011 | Auth Dispatcher + JWT | NFR-SEC-06/11 |
| BL-012 | MFA service | ADR-002 + ADR-005 |
| BL-013 | RBAC interceptor | 6 × 16 |
| BL-014 | Audit Trail AOP | NFR-SEC-16 |

### 1.10.4	7.4. Conformité aux directives du 29/09/2026

| Directive | Respectée |
| --- | --- |
| Présentation soignée | ✅ |
| Preuves visuelles (54 figures) | ✅ |
| Travaux et Déroulement | ✅ |
| Fonctionnalités développées | ✅ |
| Résolution de Problèmes (11 problèmes) | ✅ |
| Résultats Obtenus & Avancement | ✅ |
| Reste à Faire | ✅ |
| Format éditable (Markdown) | ✅ |

Fin du rapport journalier n°10

Auteur : Yameogo Idrissa Date : 30 septembre 2026 Bilan : Sprint H0 clôturé (6/6), Phase 1 à ~82 %